ПРОЕКТ

Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2017 г. №

г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Пучежские Вести» и на официальном сайте Пучежского муниципального района Ивановской области и вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  и.о. заместителя главы администрации Пучежского муниципального района Маслова Д.Н.

Глава Пучежского муниципального района                                      Н.Ф. Ершов

Приложение

к  постановлению  администрации

Пучежского муниципального района

от _________№______

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год»

1. Паспорт муниципальной программы

| 1. | Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации программы | 2017 год |
| 3. | Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пучежского городского поселения. |
| 4. | Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пучежского городского поселения 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Пучежского городского поселения |
| 5. | Исполнитель программы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района. |
| 6. | Целевые индикаторы (показатели) программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД Пучежского городского поселения. 2. Доля благоустроенных общественных территорий Пучежского городского поселения от общего количества таких территорий. |
| 7. | Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 2017 год всего – 3438490,09 руб., в то числе: 2017 год – 3266565,58 руб.; - областной бюджет: 2017 год –171924,51 руб.; - бюджет Пучежского городского поселения: |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | - Приведение в нормативное состояние 2-х дворовых территорий Пучежского городского поселения. - Благоустройство 1-й общественной территории Пучежского городского поселения. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского поселения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

В настоящее время состояние дворовых территорий характеризуется следующими показателями:

- на территории поселения находится  14  МКД;

- площадь асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД составляет     4,6  тыс.кв.м.

Благоустройство дворов жилищного фонда Пучежского городского поселения  полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на придомовых территориях имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы и по озеленению территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского поселения. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

На территории Пучежского городского поселения имеются территории общего пользования (летний парк, стадион, скверы, набережная реки Волга, городская площадь и др.), благоустройство которых  не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода для решения вопросов  благоустройства данных территорий.

- Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- - озеленение, посадка деревьев, кустарников, формовочная обрезка кроны деревьев, уход за зелеными насаждениями;

- -освещение территорий;

- -устройство пешеходных дорожек;

- - обустройство площадок для отдыха;

- - установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- - оформление клумб, цветников.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения Пучежского городского поселения, улучшить условия для отдыха для населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных  и дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется в соответствии со следующими Порядками, утвержденными постановлением администрации Пучежского муниципального района от   27.02.17г.    № 71-п.

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год»;

- Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2017 год».

3. Цель и ожидаемые  результаты реализации программы

- Основной целью  программы является повышение уровня благоустройства территории Пучежского городского поселения.

- В рамках реализации программы будут решаться следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий  Пучежского городского поселения.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Пучежского городского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

Таблица 1.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по состоянию на 01.01.2017 | Значение показателей 2017 год | Значение показателей по состоянию на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 12 | 12 | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 12 | 12 | 14 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения) | % | 23 | 23 | 26,6 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 12,1 | 12,1 | 13,1 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 1,9 | 1,9 | 2,04 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 |

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1- 3 определяются по данным учета Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района,

В результате реализации  программы ожидается:

- приведение в нормативное состояние двух дворовых территории многоквартирных домов,  находящихся на территории Пучежского городского поселения;

- благоустройство одной общественной территории Пучежского городского поселения.

4. Характеристика основных мероприятий программы.

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Пучежского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пучежского городского поселения;

- благоустройство общественных территорий  Пучежского городского поселения.

Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя их результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Информация о мероприятиях программы, предусматривающая благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий на период 2018-2022 годы, подлежит утверждению в рамках программы в срок не позднее 31 декабря 2017 года в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

5. Состав  и ресурсное обеспечение программы

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета Пучежского городского поселения и субсидия из областного бюджета.

Исполнителем программных мероприятий является Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района.

Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение  представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия/ источник финансирования | Период реализации Программы -2017г/ объемы финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего: | 3438490,09 | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района |
|  | - бюджет городского поселения | 171924,51 |  |
|  | - областной бюджет | 3266565,58 |  |
|  | - федеральный бюджет | - |  |
| 1. | Мероприятие «благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пучежского городского поселения» | 2292326,73 |  |
|  | - бюджет городского поселения | 114616,34 |  |
|  | - областной бюджет | 2177710,39 |  |
|  | - федеральный бюджет | - |  |
| 1.1 | В т.ч. «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, пер. Советский, д.6» | 1465864,90 |  |
|  | - бюджет городского поселения | 73293,24 |  |
|  | - областной бюджет | 1392571,66 |  |
|  | - федеральный бюджет | - |  |
| 1.2 | В т.ч. «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. 1-я Производственная, д.8» | 826461,83 |  |
|  | - бюджет городского поселения | 41323,1 |  |
|  | - областной бюджет | 785138,73 |  |
|  | - федеральный бюджет | - |  |
| 2. | Мероприятие «Благоустройство общественной территорию у памятника погибшим воинам на набережной р. Волга г. Пучеж Ивановской области» | 1146163,36 |  |
|  | - бюджет городского поселения | 57308,17 |  |
|  | - областной бюджет | 1088855,19 |  |
|  | - федеральный бюджет | - |  |

Примечание.

Адресный перечень, подлежащий благоустройству в 2017 году, будет сформирован после проведения общественного обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц составом общественной комиссии.

Приложение 3

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов и подходов к подъездам в асфальтовом исполнении

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Устройство покрытий из тротуарной плитки

- Установка скамеек

5. Установка урн

Примечание:

* Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД