| Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| от 05.12.2016 | № 649-п |
| г. Пучеж |  |

О внесении изменений в постановление администрации района от 13.11.2013 № 627-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района постановляю:

1.Внести в  постановление администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 №627-п «Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы | ### Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района |
| --- | --- |
| Социально-экономическая проблема и основание для разработки | Низкий уровень газификации населенных пунктов Пучежского муниципального района, низкая доступность жилья для населения Пучежского муниципального района Основание для разработки Программы: Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление Правительства Ивановской области «Об утверждении государственной программы Ивановской области ««Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» Постановление администрации Пучежского муниципального района от 13.05.2013г. № 218-п «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области |
| Основные разработчики Программы | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района, Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района |
| Исполнители Программы | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района; Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2019 |
| Цель и задачи Программы | Цели: Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района Ивановской области природным газом Улучшение жилищных условий молодых семей, иных категорий населения, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий Стимулирование развития жилищного строительства на территории Пучежского муниципального района Задачи: Газифицировать населенные пункты Пучежского муниципального района Предоставить субсидии на улучшение жилищных условий семьям, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Объемы ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 г.–88338,106 тыс. руб. 2015 г.–36959,2504 тыс. руб. 2016 г.– 10934,722 тыс. руб. 2017 г.– 850,0 тыс. руб. 2018 г. – 850,00 тыс. руб. 2019 г.- 850,0 тыс. руб. федеральный бюджет 2014 г.– 1148,905 тыс. руб. 2015 г.– 1016,25220 тыс. руб. 2016 г.– 0,0 тыс. руб. 2017 г.-0,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,00 тыс. руб. 2019 г.- 0,00 тыс. руб. - областной бюджет: 2014 г.– 84164,795 тыс. руб. 2015 г.– 24481,77735 тыс. руб. 2016 г.– 10309,03749 тыс. руб. 2017 г.– 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,00 тыс. руб. 2019 г.- 0,00 тыс. руб. - бюджет Пучежского муниципального района: 2014 г.– 1800,442 тыс. руб. 2015 г.– 504,3392 тыс. руб. 2016 г.– 274,24751тыс. руб. 2017 г.– 850,00 тыс. руб. 2018 г. – 850,00 2019 г.- 850,00 -бюджет Пучежского городского поселения 2014 г.– 228,0 тыс.руб. 2015 г.– 299,1 тыс.руб. 2016 г.– 345,0 тыс.руб. 2017 г.-0,0 тыс.руб. 2018 г. –0,00 тыс.руб. 2019 г.- 0,00 тыс.руб. |
|  | -бюджет Илья-Высоковского сельского поселения 2014 г.– 454,796 тыс. руб. 2015 г.– 99,94416 тыс. руб. 2016 г.– 6,437 тыс.руб. 2017 г.– 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г.- 0,0 тыс.руб. -бюджет Затеихинского сельского поселения 2014 г.– 241,077 тыс. руб. 2015 г.- 153,2 тыс. руб. 2016 г.– 0,0 тыс.руб. 2017 г.– 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г.- 0,0 тыс.руб. -бюджет Сеготского сельского поселения 2014 г.– 300,091 тыс. руб. 2015 г.- 95,6 тыс. руб. 2016 г.– 0,0 тыс.руб. 2017 г. – 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. |
| Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Программы | Уровень газификации Пучежского муниципального района составит 50% Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного кредитования- 16 семей. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью мер государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы – семьи |
| Система организации контроля | Контроль за реализаций муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Пучежского муниципального района от 13.05.2013 г. №218-п «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района». По решению главы администрации информацию о достижении целевых показателей по окончании квартала. |

1.1.2. В п.3 «Мероприятия Программы» таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации Программы (тыс. руб.) изложить в новой редакции:

| N п/п | Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего |  | 88338,106 | 36959,2504 | 10934,722 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  | 1148,905 | 1016,25220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 84164,795 | 24481,77735 | 10309,03749 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Пучежского муниципального района |  | 1800,442 | 504,3392 | 274,24751 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| -бюджет Пучежского городского поселения |  | 228,0 | 299,1 | 345,0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Илья-Высоковского сельского поселения |  | 454,796 | 99,94416 | 6,437 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Затеихинского сельского поселения |  | 241,077 | 153,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет Сеготского сельского поселения |  | 300,091 | 95,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования: | 849,0 | 811,80719 | 420,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 558,9 | 462,76799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Пучежского муниципального района | 62,1 | 49,93920 | 75,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Пучежского городского поселения | 228,0 | 299,1 | 345,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования: | 3042,901 | 2371,34905 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | -федеральный бюджет | 1148,905 | 1016,25220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 1238,895 | 1022,09685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Пучежского муниципального района | 655,101 | 333,00 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | Подпрограмма «Газификация Пучежского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования: | 84446,205 | 23467,05667 | 10514,722 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | -областной бюджет | 82367,0 | 22996,91251 | 10309,03749 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Пучежского муниципального района | 1083,241 | 121,4 | 199,24751 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | -бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 454,796 | 99,94416 | 6,437 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Затеихинского сельского поселения | 241,077 | 153,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Сеготского сельского поселения | 300,091 | 95,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. В Приложении 1 к муниципальной программе Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильём объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района»:

1.2.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 – 84446,205 тыс. руб. 2015 –23467,05667 тыс. руб. 2016 – 10514,722 тыс. руб. 2017 - 250,0 тыс. руб. 2018 – 250,0 тыс. руб. 2019 - 250,0 тыс. руб - областной бюджет: 2014 – 82367,00 тыс. руб. 2015 – 22996,91251 тыс. руб. 2016 – 10309,03749 тыс. руб. 2017 - 0,0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. - бюджет Пучежского муниципального района: 2014 – 1083,241 тыс. руб. 2015 – 121,4 тыс. руб. 2016 – 199,24751 тыс. руб. 2017 – 250,0 тыс. руб. 2018 - 250,0 тыс. руб. 2019 - 250,0 тыс. руб. - бюджет Илья-Высоковского сельского поселения: 2014 – 454,796 тыс.руб. 2015 – 99,94416 тыс. руб. 2016 – 6,437 тыс. руб. 2017 - 0,0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. - бюджет Затеихинского сельского поселения: 2014 – 241,077 тыс.руб. 2015 – 153,2 тыс. руб. 2016 – 0,0 тыс. руб. 2017 - 0,0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. - бюджет Сеготского сельского поселения: 2014 – 300,091 тыс.руб. 2015 – 95,6 тыс. руб. 2016 – 0,0 тыс. руб. 2017 - 0,0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2.2. Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие газификации Пучежского муниципального района Ивановской области» муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении №2 к муниципальной программе Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильём объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района»:

1.3.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 г. – 3042,901 тыс. руб., из них: - 1148,905 тыс. руб.- средства федерального бюджета, - 1238,895 тыс.руб. - средства областного бюджета, - 655,101 тыс.руб.- средства местного бюджета. 2015 г. – 2371,34905 тыс. руб., их них: - 1016,25220 тыс.руб.- средства федерального бюджета, - 1022,09685 тыс.руб.- средства областного бюджета, - 333,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. 2016 г. – 0,0 тыс. руб., их них: - 0,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета, - 0,0 тыс.руб.- средства областного бюджета, - 0,0 тыс.руб.- средства местного бюджета 2017 г. – 600,0 тыс. руб., их них: - 0,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета, - 0,0 тыс.руб.- средства областного бюджета, - 600,0 тыс.руб.- средства местного бюджета 2018 г. – 600,0 тыс. руб., их них: - 0,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета, - 0,0 тыс.руб.- средства областного бюджета, - 600,0 тыс.руб.- средства местного бюджета 2019 г. – 600,0 тыс. руб., их них: - 0,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета, - 0,0 тыс.руб.- средства областного бюджета, - 600,0 тыс.руб.- средства местного бюджета |
| --- | --- |

1.3.2. В разделе 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение программы» таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы»   изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | Администрация Пучежского муниципального района | 3042,901 | 2371,34905 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 1148,905 | 1016,25220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет |  | 1238,895 | 1022,09685 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет |  | 655,101 | 333,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Главы Пучежского

муниципального района                                                         Н.Ф. Ершов

Приложение 1 к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 05.12.2016 № 649-п

Приложение 1

к Подпрограмме "Развитие газификации

Пучежского муниципального района

Ивановской области

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие газификации Пучежского муниципального района Ивановской области муниципальной программы Пучежского муниципального района "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района"

| Статус | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Координатор муниципальной программы, участники муниципальной программы | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Задача 1 | Газификация населенных пунктов Пучежского муниципального района | Всего | 119177,98367 | 84446,205 | 23467,05667 | 10514,722 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 115672,95 | 82367,00 | 22996,91251 | 10309,03749 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 2153,88851 | 1083,241 | 121,4 | 199,24751 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 561,17716 | 454,796 | 99,94416 | 6,437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Затеихинского сельского поселения | 394,277 | 241,077 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Сеготского сельского поселения | 395,691 | 300,091 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Подготовка сводной заявки на получении субсидии из областного бюджета на газификацию населенных пунктов района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Размещение заказа на выполнении работ, связанных с газификацией района в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района; Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукцинов администрации Пучежского муниципального района | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Газификация с. Зарайское Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 11829,12 | 11829,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 11710,90 | 11710,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 117,988 | 117,988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Затеихинского сельского поселения | 0,232 | 0,232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Газификация д. Затеиха Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 43072,339 | 26 673,839 | 11243,78341 | 5154,71659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 42635,1 | 26407,10 | 11073,28341 | 5154,71659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 43,194 | 25,894 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Затеихинского сельского поселения | 394,045 | 240,845 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Строительство блочно-модульной котельной школы на 245 мест 0,9 МВт, д. Затеиха, ул. Школьная, д.8 Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 134,24751 | 0,0 | 00 | 134,24751 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 134,24751 | 0,0 | 0,0 | 134,24751 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Разработка проектной документации на газификацию д.Крестьяновская, д. Летнево, с. Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 10 808,081 | 10 808,081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Сеготского сельского поселения | 108,081 | 108,081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Строительство блочно-модульной котельной 0,6 МВТ д. Летнево Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Строительство блочно-модульной котельной 0,8 МВт, с. Сеготь Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Строительство блочно-модульной котельной, с. Зарайское Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Газификация д.Губинская Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 222,468 | 222,468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 2,268 | 2,268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Газификация д.Кораблево Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 2628,2 | 2628,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 2601,9 | 2601,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Корректировка проектной документации «Строительство газопровода низкого давления в с.Ячмень Пучежского района» | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 400,00 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 396,00 | 396,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13 | Газификация д. Крестьяновская, д.Летнево, с.Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 41240,11 | 26857,41 | 11435,14128 | 2947,55872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 40819,8 | 26 588,8 | 11283,44128 | 2947,55872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 132,7 | 76,6 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Сеготского сельского поселения | 287,61 | 192,01 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Строительство газопровода низкого давления в с. Ячмень Пучежского района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 3779,9 | 3779,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 3742,1 | 3742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Распределительные сети газопровода низкого давления в д. Первуниха Пучежского района Ивановской области | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 582,75 | 0 | 12,0516 | 570,69840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 576,0 | 0 | 5,3016 | 570,69840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 6,75 | 0 | 6,75 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Распределительные сети газопровода низкого давления в д. Село Большое Пучежского района Ивановской области | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 576,72 | 0 | 11,60762 | 565,11238 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 570,0 | 0 | 4,88762 | 565,11238 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 6,72 | 0 | 6,72 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Распределительные сети газопровода низкого давления в д. Хмелеватово Пучежского района Ивановской области | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 1093,079 | 0 | 23,20373 | 1069,87527 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 1081,0 | 0 | 11,12473 | 1069,87527 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 12,079 | 0 | 12,079 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Распределительные сети газопровода низкого давления в д. Крупино Пучежского района Ивановской области | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 626,44 | 0 | 625,36387 | 1,07613 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 619,95 | 0 | 618,87387 | 1,07613 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 6,49 | 0 | 6,49 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19 | Врезка вновь введенных газопроводов (межпоселковых низкого давления) в магистральный газопровод | Администрация Пучежского муниципального района | 967,90116 | 899,996 | 67,90516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 460,2 | 460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 507,70116 | 439,796 | 67,90516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Подготовка к приемке опасного объекта контролирующими органами | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского поселения | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Функционирование станций катодной защиты газопроводов, находящихся в собственности Пучежского муниципального района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 290,351 | 42,351 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 290,351 | 42,351 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Эксплуатация опасного объекта контролирующими органами | Администрация Пучежского муниципального района | 194,34 | 194,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 194,34 | 194,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Разработка сметы на проектно-изыскательские работы по газификации Пучежского муниципального района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Пучежского муниципального района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24 | Первичный пуск газа в населенные пункты Пучежского муниципального района | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 6,437 | 0,0 | 0,0 | 6,437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета Илья-Высоковского сельского | 6,437 | 0,0 | 0,0 | 6,437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |