|  |
| --- |
|  |
| **Администрации Пучежского муниципального района**  **Ивановской области** |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| **от 24.11.2017 г. № 656-п** |
| г. Пучеж |

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»**

**(в редакции постановления администрации Пучежского муниципального района от 25.12.2019 г. № 626-п, постановления от 18.02.2020 г. № 55-п, постановления № 129-п от 30.03.2020г., постановления № 12 от 20.01.2021, постановления № 71 от 24.02.2021, постановления № 228-п от 02.06.2021, постановления №399-п от 21.10.2021, постановления № 456-п от 07.12.2021, постановления № 493-п от 24.12.2021, постановления № 164-п от 29.03.2022, постановления № 324-п от 07.06.2022, постановления № 690-п от 22.12.2022, постановления № 716-п от 30.12.2022, постановления № 159-п от 27.03.2023, постановления № 666-п от 22.12.2023, постановления № 328-п от 11.06.2024, постановления № 562-п от 12.11.2024, постановление № 640-п от 11.12.2024, постановления № 56-п от 10.02.2024, постановление № 169-п от 21.03.2025)**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=055BB754B1C544A6568565E30170848B9A84CE3CD9166637BF47D5E2F56D2065556F8391F97A010FHES1K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

**постановляю:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P32) «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Пучежские Вести» и на официальном сайте Пучежского муниципального района Ивановской области и вступает в силу с даты его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пучежского муниципального района Маслова Д.Н.

Глава Пучежского муниципального района Н.Ф. Ершов

Приложение

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 24.11.2017 № 656-п.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области» |
| 2. | Срок реализации программы | 2018-2027 годы |
| 3. | Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пучежского городского поселения. |
| 4. | Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пучежского городского поселения  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Пучежского городского поселения  3. Повышение уровня благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив |
| 5. | Исполнитель программы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района., Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» |
| 6. | Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД Пучежского городского поселения.  2. Доля благоустроенных общественных территорий Пучежского городского поселения от общего количества таких территорий.  3. Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив |
| 7. | Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы,  - местный бюджет:  2018 год – 0,00 руб.,  2019 год –0,00 руб.  2020 год – 214132,56 руб.  2021 год - 359032,71 руб.  2022 год - 264100,18 руб.  2023 год - 3458183,24 руб.  2024 год - 473097,63 руб.  2025 год – 1130,91674 руб.  2026 год – 650000,00 руб.  2027 год – 650000,00 руб.  - областной бюджет:  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год – 832748,52 руб.  2021 год - 1180995,70 руб.  2022 год - 1645298,63 руб.  2023 год - 2464182,39 руб.  2024 год - 1955449,57 руб.  2025 год – 2680000,00 руб.  2026 год – 0,00 руб.  2027 год – 0,00 руб.  - федеральный бюджет:  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год - 19800000,00 руб.  2021 год - 20295000,00 руб.  2022 год - 0,00 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб.  2025 год – 4950000,00 руб.  2026 год – 0,00 руб.  2027 год – 0,00 руб.  - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год - 25309,95 руб.  2021 год - 41894,05руб.  2022 год - 25782,90 руб.  2023 год - 32400,00 руб.  2024 год - 23352,51 руб.  2025 год – 31264,52руб.  2026 год – 0,00 руб.  2027 год – 0,00 руб.  - иные внебюджетные источники  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год - 0,00 руб.  2021 год - 11300,00руб.  2022 год - 42213,20 руб.  2023 год - 31000,00 руб.  2024 год - 21702,90 руб.  2025 год – 43500,00 руб.  2026 год – 0,00 руб.  2027 год – 0,00 руб. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | К 2027 году:  1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Пучежского городского поселения, расположенных по адресу:   1. Увеличение благоустроенных общественных территорий на территории г. Пучеж Ивановской области». |

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского поселения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

В настоящее время состояние дворовых территорий характеризуется следующими показателями:

- на территории поселения находится 100 МКД;

- площадь асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД составляет 4,6 тыс.кв.м., (64,7 % от общей площади дворовых территорий).

Благоустройство дворов жилищного фонда Пучежского городского поселения полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на придомовых территориях имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы и по озеленению территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского поселения. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

На территории Пучежского городского поселения имеются территории общего пользования (летний парк, стадион, скверы, набережная реки Волга, городская площадь и др.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода для решения вопросов благоустройства данных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, посадка деревьев, кустарников, формовочная обрезка кроны деревьев, уход за зелеными насаждениями;

-освещение территорий;

-устройство пешеходных дорожек;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление клумб, цветников.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета[[1]](#footnote-1);

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения Пучежского городского поселения, улучшить условия для отдыха для населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется в соответствии со следующими Порядками:

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 г.

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»;

**-** Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области».

**3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы**

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей  (индикаторов) | | | | | | | |
|  |  |  | 2018  (факт) | 2019  (факт) | 2020  (факт) | 2021  (факт) | 2022  (факт) | 2023  (факт) | 2024  (факт) | 2025  (план) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения) | % | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 51,1 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0,2107 |
| 6 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив | Ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Количество реализованных проектов в рамках поддержки местных инициатив | Ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

х<\*> - Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и подпрограмм на соответствующие годы

*Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1- 3 определяются по данным учета Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района,*

**4. Характеристика основных мероприятий программы.**

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Пучежского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. (адресный перечень, дворовые территорий которые подлежат благоустройству приведен в Приложении 2 к программе)

- Благоустройство общественной территории (адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, определенный по итогам инвентаризации, приведен в Приложении 2 к программе).

- Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены территории:

- расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Пучежского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Заключение соглашений, муниципальных (государственных) контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы должно быть осуществлено не позднее 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий).

Исключение составляют:

- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений, муниципальных (государственных) контрактов, договоров продлевается на срок указанного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаи заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

**5. Состав и ресурсное обеспечение программы**

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета Пучежского городского поселения и субсидия из областного бюджета.

Исполнителем программных мероприятий является Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство».

Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение представлены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия/ источник финансирования | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пучежского городского поселения» в т.ч. | Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»,  Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий  Пучежского городского поселения» в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 20010,52632 | 20510,78947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5002,63158 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 10,52632 | 10,78947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63158 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 205,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 19800,0 | 20295,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Благоустройство Места отдыха людей (г Пучеж, ул. Революционная д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 10,52632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 19800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству общественной территории «Летний парк», в том числе территории памятника погибшим войнам на набережной р. Волга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20510,78947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20295,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории «Летний парк» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5002,63158 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63158 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив", в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 843,66471 | 1316,08761 | 1958,85144 | 2928,41913 | 2335,24989 | 3126,44968 | 550,00 | 550,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 185,60624 | 289,30926 | 245,55681 | 380,83674 | 334,74491 | 421,68516 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 632,74852 | 975,9957 | 1645,29863 | 2464,18239 | 1955,44957 | 2630,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,300 | 42,21320 | 31,0 | 21,70290 | 43,5 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 25,30995 | 39,48265 | 25,7829 | 32,4 | 23,35251 | 31,26452 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | «Благоустройство уличного пространства улиц: 1-я Производственная, 2-я Производственная, Садовая с установкой универсальной детской площадки для игр и занятий спортом» | 0,00 | 0,00 | 410,57231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 90,32591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  |  | 307,92923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 12,31717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | «Благоустройство уличного пространства улицы Приволжская (за домом №6) с установкой детского игрового комплекса и дорожки для катания на роликовых коньках» | 0,00 | 0,00 | 433,09240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 95,28033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 324,81929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 12,99278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | «Благоустройство уличного пространства улиц: Ленина, Кирова с установкой универсальной многофункциональной площадки» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,57483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,85645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,16112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,55726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | «Благоустройство уличного пространства улицы Крылова (напротив д. №12) с установкой спортивной детской площадки» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,51278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,45281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,83458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,92539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина с созданием зоны отдыха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,3823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,79870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,21311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | «Благоустройство уличного пространства улицы Грибоедова (за домом №4) с установкой детской игровой площадки» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,67444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,17451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,49993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина, с созданием Аллеи Славы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,17918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,87310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина, с созданием зоны отдыха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086,03697 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,03698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,99999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина, с установкой арт-объекта, фонарей освещения, скамеек и урн» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,20298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,79368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,30930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | «Благоустройство общественной территории «Летний парк» возле дома №9а по ул.Революционная г.Пучежа с установкой павильона для сценического комплекса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,85951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,07066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,84183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | «Благоустройство общественной территории «Летний парк» возле дома №9а по ул.Революционная г.Пучежа с установкой подиума для сценического комплекса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522390,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,77155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | «Благоустройство общественной территории «Летний парк» возле дома №9а по ул.Революционная г.Пучежа с установкой лавочек для зрителей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,99968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,90270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,60698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | «Благоустройство уличного пространства между МКД № 16 по ул. М.Горького, МКД № 9 по ул. Советская, частными домами по ул. Пушкина г. Пучеж Ивановской области с обустройством детской игровой площадки (возле МКД № 16)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1073,41495 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,68080 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73415 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | «Благоустройство сквера справа от гостиницы «Лазурь» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 30 с организацией пешеходных дорожек и ограждения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1196,58302 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,11717 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,5 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,96585 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | «Благоустройство сквера справа от гостиницы «Лазурь» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 30 с организацией освещения и пешеходных дорожек» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16 | «Благоустройство сквера справа от гостиницы «Лазурь» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 30 с установкой арт-объекта, скамеек и урн» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,45171 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,88719 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56452 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Иные мероприятия, направленные на эффективную реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пучежском городском поселении» в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 41,02043 | 18,54337 | 529,76411 | 138,35272 | 706,00 | 100,00 | 100,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 41,02043 | 18,54337 | 529,76411 | 138,35272 | 706,00 | 100,00 | 100,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | |  | 0,00 | 0,00 | 20872,19103 | 21867,89751 | 1977,39481 | 3458,18324 | 2473,60261 | 8835,68126 | 650,00 | 650,00 |

<\*> - Объем финансирования мероприятия подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территории муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах, формирования бюджета Пучежского городского поселения на соответствующие годы, а также по мере поступления средств граждан, принявших участие в выдвижении проекта и иных внебюджетных источников.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов\***

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 4 | Установка скамеек |
| 5 | Установка урн |

**\*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД**

**Примерный перечень элементов благоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Скамья |
|  | Скамья-диван |
| Примерный перечень элементов благоустройства | Урны для мусора |

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов\***

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение дворовых территорий |
| 4 | Ограждение газонов |
| 5 | Ремонт тротуаров |
| 6 | Устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним |
| 7 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения |
| 8 | Устройство ливнеприемников |
| 9 | Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания |

**Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД**

Приложение 2

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**подлежащих благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адресная часть объекта** | **2018-2027 годы** |
| **1.** | Ул. Грибоедова, д.4 г. Пучеж; |  |
| **2** | Ул. Грибоедова, д.6 г. Пучеж |  |
| **3** | Ул. Ленина, д.23 г. Пучеж; |  |
| **4** | Ул. Заречная, д.38 г. Пучеж; |  |
| **5** | Ул. Заречная, д.36, г. Пучеж; |  |
| **6** | Ул. Приволжская, д.2 г. Пучеж; |  |
| **7** | Ул. Ленина, д.40 г. Пучеж; |  |
| **8** | Ул. Заречная, д.40 г. Пучеж; |  |
| **9** | Ул. Заречная, д.34 г. Пучеж; |  |
| **10** | Ул. Зарубина, д.11 г. Пучеж; |  |
| **11** | Ул. Ленина, д.16 «А» г. Пучеж; |  |
| **12** | Ул. Ленина, д.21 г. Пучеж; |  |
| **13** | Ул.1-я Производственная, д.6 г. Пучеж; |  |
| **14** | Ул. Ленина, д.25 г. Пучеж; |  |

**Адресный перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адресная часть объекта** | **2018-2027 годы** |
| **1.** | Место отдыха людей (г. Пучеж, ул. Революционная д.1) | **2020** |
| **2** | Общественная территория «Летний парк» в т.ч. территория памятника погибшим войнам на набережной р. Волга | **2021** |
| **3** | Территория бывшего речного порта |  |
| **4** | Высокий берег р. Волга (за стадионом) |  |
| **5** | Сквер по ул. Ленина (справа от гостиницы «Лазурь») |  |
| **6** | Центральная площадь |  |
| **7** | Стадион |  |

# **Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адресная часть объекта** | **2018-2027 годы** |
| 1 | ул. Мичурина д.37 г. Пучеж, |  |
| 2 | ул. Максима Горького д.12, г. Пучеж, |  |
| 3 | ул. Заводская д.8/1, г. Пучеж, |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы д.18/1 г. Пучеж |  |
| 5 | ул. Революционная д. 9А, г. Пучеж |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | | |
| Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м. | С бордюром  3276 | | Без бордюра  974 | |
| Установка бортового камня | 1 м.п. | 1251 | | | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 2500 | | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | 8500 | | | |
| Установка урны | 1 шт. | 520 | | | |
| Стоимость урны | 1 шт. | 4000 | | | |
| Стоимость наружного освещения | 1 п. м. | По опорам  2520 | Над подъездом дома  1050 | | Под землей  2100 |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 8500 | | | |

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ**

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки горки | шт | 2125 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Горка малая | шт | 28656 |
| 3 | Горка | шт | 38570 |
| 4 | Горка большая | шт | 43045 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся платформа» | шт | 3144 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» | шт | 27429 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем | шт | 2433 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Карусель 4-х местная с рулем | шт | 31500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели «круговая» малая | шт | 2073 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Карусель «круговая» малая | шт | 21000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели | шт | 4470 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качели | шт | 13800 |
| 3 | Подвес | шт | 6264 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели с подвесом | шт | 2125 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качели | шт | 35394 |
| 3 | Качели «диван» с подвесом | шт | 28387 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки-балансир «малая» | шт | 1276 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качалка-балансир «малая» | шт | 12120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» | шт | 1363 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование «лиана» | шт | 14500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» большая | шт | 1201 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование «лиана» большая | шт | 12467 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования | шт | 2287 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование | шт | 33807 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса | шт | 5481 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Гимнастический комплекс | шт | 41273 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт | 4125 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт | 43781 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт | 3342 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт | 24765 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика | шт | 2975 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Домик | шт | 59211 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2858 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2513 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18920 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт | 1685 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт | 16301 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера турникет | шт | 2638 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер турникет | шт | 26184 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки теннисного стола | шт | 3041 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Теннисный стол | шт | 17666 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки теневого навеса | шт | 5737 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Теневой навес | шт | 127630 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт | 4705 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Песочница «кораблик» | шт | 39640 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки «скамьи для пресса» | шт | 1304 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | «Скамья для пресса» | шт | 8312 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 218837 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт | 1900000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 168005 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт | 1700000 |

Единичные расценки на озеленение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | Шт. | 1634 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2 | Каштан конский высотой 50-80 см |  | 1020 |
| 3 | Клен остролистный 100-150 см | шт | 765 |
| 4 | Липа мелкозернистая 100-150 см | шт | 1020 |
| 5 | Рябина обыкновенная 100-150 см | шт | 918 |
| 6 | Сосна обыкновенная высота до 1 м | шт | 1020 |
| 7 | Ель (смесь видов семейного происхождения) высотой 0,5-1,0 м | шт | 714 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | Шт. | 198 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2 | Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м |  | 306 |
| 3 | Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м | шт | 357 |
| 4 | Кизильник блестящий высотой 1 м | шт | 235 |
| 5 | Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м | шт | 255 |
| 6 | Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м | шт | 204 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Стоимость устройство газонов | шт | 229 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Стоимость устройства цветников | шт. | 726 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2 | Гвоздика многолетняя гибридная | шт | 200 |
| 3 | Ирис бородатый германски | шт | 150 |
| 4 | Флокс метельчатый | шт | 150 |
| 5 | Бархатцы отклоненные | шт | 20х49 шт./м2 |
| 6 | Гацания Нью Дей | шт | 30х49 шт./м2 |
| 7 | Сальвия Редди розовая | шт | 20х49 шт./м2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 308 |
| 2 | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром более 300мм | 1 дерево | 6 045 |
| 3 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 477 |
| 4 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм | 1 дерево | 7 481 |
| 5 | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 843 |
| 6 | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром более 300мм | 1 дерево | 8 654 |
| 7 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм мягких пород | 1 пень | 2 557 |
| 8 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм твердых пород | 1 пень | 2 785 |
| 9 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм мягких пород | 1 пень | 4 132 |
| 10 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм твердых пород | 1 пень | 4 499 |
| 11 | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 350 мм | шт | 667 |
| 12 | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола от 350 мм | шт | 872 |

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 162,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,0 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,0 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип  Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству, и при условии финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4. Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении ими неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливаются представителем (представителями) заинтересованных лиц на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» (далее Учреждение)

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Учреждение не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Учреждение не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

6. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 80%, а для заинтересованных лиц - не менее 20%.

Приложение 5

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.**

На территории Пучежского городского поселения уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, определено Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» (далее - Учреждение).

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые Учреждение в отделе № 21 УФК по Ивановской области.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Учреждение заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый Учреждением в отделе № 21 УФК по Ивановской области.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Учреждение обеспечивает учет поступающих от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Учреждение ежемесячно:

- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется Учреждением на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Учреждение обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 6

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу Пучежского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района Ивановской области.

7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 7

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

# **Порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области**

1.1. Инвентаризация проводиться администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области в соответствии с графиками проведения инвентаризации.

В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

1.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

1.3. Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

1.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой администрацией Пучежского муниципального района. Состав комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативным правовым актом Пучежского муниципального района Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются: собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители территориального общественного самоуправления;

представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объединений предпринимателей и иных лиц.

1.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно [приложению 1](#sub_11010) к настоящему Порядку;

б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно [приложению 2](#sub_11020) к настоящему Порядку;

в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно [приложению 3](#sub_11030) к настоящему Порядку;

г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно [приложению 4](#sub_11040) к настоящему Порядку.

1.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.

1.7. Паспорт благоустройства муниципального образования формируется с учетом информации, содержащейся в паспортах, указанных в [подпунктах "а" - "в" пункта 2.5](#sub_2251) настоящего Порядка.

1.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

1.9. На основании паспортов, указанных в [подпунктах "а"](#sub_2251) и ["б" пункта 2.5](#sub_2252) настоящего Порядка, органами местного самоуправления муниципальных образований формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годы (далее - адресные перечни).

1.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разработке муниципальных программ муниципальных образований формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы.

1.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки органами местного самоуправления муниципальных образований с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

1.12. В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

1.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД.

1.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

1.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

1.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующее:

схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными постройками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта (дворовой территории), подлежащего благоустройству;

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

площадь дворовой территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информацию о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД, рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дату и время актуализации информации.

1.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории муниципального образования, в том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования.

1.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическую широту и долготу;

вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

площадь общественной территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информацию о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1  
к [Порядку](#sub_100)инвентаризации уровня благоустройства  
территорий Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района

Форма

# ПАСПОРТ благоустройства дворовой территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# I. Общие сведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквартирных домов) | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь дворовой территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

# II. Характеристика физического состояния

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| факт | потребность |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Проездов | кв. метров |  |  |
|  | Тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |  |
|  | детских площадок | единиц |  |  |
|  | иных площадок | единиц |  |  |
| 3. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | кв. метров |  |  |
|  | детских площадок | кв. метров |  |  |
|  | иных площадок | кв. метров |  |  |
| 4. | Наличие элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | Урн | штук |  |  |
|  | Скамеек | штук |  |  |
| 5. | Наличие оборудованной площадки для сбора отходов | единиц |  |  |
| 6. | Наличие озеленения | кв. метров |  |  |
| 7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | Пандусов | штук |  |  |
|  | Съездов | штук |  |  |

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации - "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 2  
к [Порядку](#sub_100)инвентаризации уровня благоустройства  
территорий Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района

Форма

# ПАСПОРТ благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# I. Общие сведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Адрес (местоположение) общественной территории | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь общественной территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка физического состояния общественной территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

# II. Характеристика физического состояния

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| факт | потребность | |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего  в том числе: | | кв. метров |  | |  |
|  | Дорог | | кв. метров |  | |  |
|  | Проездов | | кв. метров |  | |  |
|  | Тротуаров | | кв. метров |  | |  |
| 2. | Наличие малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего | | штук |  | |  |
|  | в том числе: | |  |  | |  |
|  | осветительных приборов | | штук |  | |  |
|  | Урн | | штук |  | |  |
|  | Скамеек | | штук |  | |  |
|  | декоративных скульптур | | штук |  | |  |
|  | иных элементов | | штук |  | |  |
| 3. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения,  Всего | | штук |  | |  |
|  | том числе: | |  |  | |  |
|  | опорных поручней | | штук |  | |  |
|  | Пандусов | | штук |  | |  |
|  | Съездов | | штук |  | |  |

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации - "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 3  
к [Порядку](#sub_100)  
инвентаризации уровня благоустройства  
территорий Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района

Форма

ПАСПОРТ  
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию  
на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# I. Общие сведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Кадастровый номер квартала | - |  |
| 2. | Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки | кв. метров |  |
| 3. | Оценка физического состояния территории индивидуальной жилой застройки (благоустроенная/  неблагоустроенная) | - |  |

# II. Характеристика физического состояния

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес (местоположение) индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки | Соответствует требованиям правил благоустройства | Не соответствует требованиям правил благоустройства |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Дата проведения инвентаризации - "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 4  
к [Порядку](#sub_100)  
инвентаризации уровня благоустройства  
территорий Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Глава Пучежского муниципального района

Ивановской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

# ПАСПОРТ благоустройства Пучежского городского поселения по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# I. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Количество дворовых территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь дворовых территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов |  |
| 6. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 7. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. человек |  |
| 8. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения муниципального образования | процентов |  |
| 9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, всего | единиц |  |
|  | том числе: |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |
|  | детских площадок | единиц |  |
|  | иных площадок | единиц |  |

# II. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Количество общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Парков | единиц |  |
|  | Скверов | единиц |  |
|  | Площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Парков | кв. метров |  |
|  | Скверов | кв. метров |  |
|  | Площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Парков | единиц |  |
|  | Скверов | единиц |  |
|  | Площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Парков | кв. метров |  |
|  | Скверов | кв. метров |  |
|  | Площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | процентов |  |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. метров |  |
| 7. | Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Парков | кв. метров |  |
|  | Скверов | кв. метров |  |
|  | Площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 8. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве общественных территорий | процентов |  |

# III. Территория индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
| 2. | Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года | штук |  |

Дата проведения инвентаризации - "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество члена  инвентаризационной комиссии | Подпись |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 8

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Мероприятие "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив**

Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по благоустройству территории Пучежского городского поселения, связанных с содержанием территорий, размещением объектов благоустройства в рамках проектов благоустройства, прошедших конкурсный отбор в соответствии с постановлением администрации Пучежского муниципального района Ивановской области № 98-п от 16.03.2020 «Об утверждении порядка проведения в 2020 году муниципального этапа конкурсного отбора проектов развития территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, основанных на местных инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах.

Под проектом благоустройства понимается комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по размещению объектов благоустройства (кроме разработки проектной документации по благоустройству территорий, создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, относящихся к объектам капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, предусмотренных Правилами благоустройства Пучежского городского поселения.

Приложение 1

к мероприятию "Благоустройство

Территорий в рамках поддержки

местных инициатив

**Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках поддержки местных инициатив.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресная часть объекта | Наименование проекта | 2020-2025 годы |
| 1 | г. Пучеж, улицы: 1-я Производственная, 2-я Производственная, Садовая | «Благоустройство уличного пространства улиц: 1-я Производственная, 2-я Производственная, Садовая с установкой универсальной детской площадки для игр и занятий спортом» | 2020 |
| 2 | г. Пучеж, улица Приволжская | «Благоустройство уличного пространства улицы Приволжская (за домом №6) с установкой детского игрового комплекса и дорожки для катания на роликовых коньках» | 2020 |
| 3 | г. Пучеж, улицы: Ленина, Кирова | «Благоустройство уличного пространства улиц: Ленина, Кирова с установкой универсальной многофункциональной площадки» | 2021 |
| 4 | г. Пучеж, улица Крылова | «Благоустройство уличного пространства улицы Крылова (напротив д. №12) с установкой спортивной детской площадки» | 2021 |
| 5 | г. Пучеж, улицы: 30 лет Победы, Павла Зарубина | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина с созданием зоны отдыха» | 2022 |
| 6 | г. Пучеж, ул. Грибоедова | «Благоустройство уличного пространства улицы Грибоедова (за домом №4) с установкой детской игровой площадки» | 2022 |
| 7 | г. Пучеж, улицы: 30 лет Победы, Павла Зарубина | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина, с созданием Аллеи Славы» | 2023 |
| 8 | г. Пучеж, улицы: 30 лет Победы, Павла Зарубина | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина, с созданием зоны отдыха» | 2023 |
| 9 | г. Пучеж, улицы: 30 лет Победы, Павла Зарубина | «Благоустройство уличного пространства улиц 30 лет Победы и Павла Зарубина, с установкой арт-объекта, фонарей освещения, скамеек и урн» | 2023 |
| 10 | Общественная территория «Летний парк» возле д.№9 а по ул. Революционная г. Пучежа | Благоустройство общественной территории «Летний парк» возле дома №9а по ул. Революционная г. Пучежа с установкой павильона для сценического комплекса» | 2024 |
| 11 | Общественная территория «Летний парк» возле д.№9 а по ул. Революционная г. Пучежа | «Благоустройство общественной территории «Летний парк» возле дома №9а по ул. Революционная г. Пучежа с установкой подиума для сценического комплекса» | 2024 |
| 12 | Общественная территория «Летний парк» возле д.№9 а по ул. Революционная г. Пучежа | «Благоустройство общественной территории «Летний парк» возле дома №9а по ул. Революционная г. Пучежа с установкой лавочек для зрителей» | 2024 |
| 13 | г. Пучеж, улицы: М.Горького, Советская, Пушкина | «Благоустройство уличного пространства между МКД № 16 по ул. М.Горького, МКД № 9 по ул. Советская, частными домами по ул. Пушкина г. Пучеж Ивановской области с обустройством детской игровой площадки (возле МКД № 16)» | 2025 |
| 14 | г. Пучеж, сквер по ул. Ленина, справа от гостиницы «Лазурь» | «Благоустройство сквера справа от гостиницы «Лазурь» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 30 с организацией пешеходных дорожек и ограждения » | 2025 |
| 15 | г. Пучеж, сквер по ул. Ленина, справа от гостиницы «Лазурь» | «Благоустройство сквера справа от гостиницы «Лазурь» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 30 с организацией освещения и пешеходных дорожек » | 2025 |
| 16 | г. Пучеж, сквер по ул. Ленина, справа от гостиницы «Лазурь» | «Благоустройство сквера справа от гостиницы «Лазурь» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 30 с установкой арт-объекта, скамеек и урн» | 2025 |

1. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, образованы и поставлены на кадастровый учет. В связи с этим проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которые софинансируются из областного бюджета, не требуется. [↑](#footnote-ref-1)