|  |
| --- |
|  |
| Администрация Пучежского муниципального районаИвановской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 25.12 .2018 г. № 646-п

## г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района

от 19.05.2014 № 222-п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 №51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 №164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, администрация Пучежского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района от 19.05.2014 №222-п «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области» изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Правовом вестнике Пучежского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Пучежского

муниципального района И.Н. Шипков

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение к постановлению  администрации Пучежского муниципального  района от 25.12.2018 № 646-п | | | |
|  |  |  | | Приложение 1  к муниципальной программе капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории  Пучежского муниципального района Ивановской области | | | |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пучежского муниципального района, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | | Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома | | | Год проведения капитального ремонта | Вид работ |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Пучежский муниципальный район | | | | | | | |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 2 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 31 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 39 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 7 | 2016 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 15/14 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 17/6 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 7 | 2016 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 19 | 2017 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | переулок 1-й Заводской | | 7 | 2016 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 3 | 2016 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 10 | 2016 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 4 | 2016 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 25 | 2017 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 9 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 42 | 2017 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 13 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Островского | | 17/5 | 2017 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 11 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 23 | 2018 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 44 | 2018 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 22/1 | 2018 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 4 | 2017 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 8 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 8 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 6 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 12 | 2018 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 21 | 2018 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 4 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 45/1 | 2018 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 36/8 | 2018 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 43 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 10 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 1 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 12 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 14 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16 | 2019 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 40 | 2019 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 9 | 2020 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 38 | 2020 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 46 | 2020 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 10 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 6/5 | 2021 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 10 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 14/26 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 20/3 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 22/4 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Первомайская | | 22 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Первомайская | | 24 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 8 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 8/1 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 11/21 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 15 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16-а | 2022 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | с. Зарайское | | улица Клубная | | 1 | 2022 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Зарайское | | улица Клубная | | 2 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 30 лет Победы | | 1 | 2017 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 18 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 34 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 36 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 38 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 40 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Октябрьская | | 3 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 3 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 5 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 24 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 2 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 19 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 30 лет Победы | | 14 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Гоголя | | 6 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Октябрьская | | 1 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 6 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 4 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 5 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 3 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Калинина | | 6 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Кирова | | 66 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 2/42 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 37/10 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 4 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Северная | | 14 а | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Юрьевецкая | | 3 | 2023 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 9 | 2024 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 12 | 2024 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 2 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 8 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 1 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 2 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 4 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 6 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 14 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 4 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 7 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 6 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 5 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Садовая | | 4 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 8 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 6 | 2027 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 6 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Советская | | 1 | 2028 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 4 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 5 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 12 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Советская | | 11 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Советская | | 12 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 21 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 22 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 23 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 2-а | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 20 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 2 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 3 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 16 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 17 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Советская | | 9 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 1 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 9-а | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 1 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 2 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Советская | | 10 | 2029 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица М. Горького | | 16 | 2030 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 9 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 12 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 11 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 13 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 10 | 2030 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 13 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 15 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | переулок Советский | | 6 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Советская | | 2 | 2031 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Полевая | | 13 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Полевая | | 11 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Полевая | | 12 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Матросова | | 7 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Зарайское | | улица Восточная | | 1 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Зарайское | | улица Восточная | | 2 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 7 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 6 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Большое Дмитриево | | улица Молодежная | | 2 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Большое Дмитриево | | улица Молодежная | | 3 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Большое Дмитриево | | улица Молодежная | | 1 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 19 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 6 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Кораблево | | улица Садовая | | 18 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Некрасова | | 2 | 2031 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 4 | 2031 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 6 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 8 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 13 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 46 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 10 | 2031 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 10 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 23 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 40 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 9 | 2032 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 6/5 | 2032 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 7 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 38 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 45/1 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 36/8 | 2032 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 42 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Островского | | 17/5 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 39 | 2032 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 44 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 10 | 2032 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 43 | 2032 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 21 | 2032 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 25 | 2032 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 9 | 2033 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 22/1 | 2033 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 12 | 2033 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 4 | 2033 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 8 | 2033 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 4 | 2033 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 50 лет ВЛКСМ | | 10 | 2033 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 7 | 2033 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 19 | 2033 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 17/6 | 2033 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 3 | 2033 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | переулок 1-й Заводской | | 7 | 2033 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 2 | 2033 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 11 | 2034 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 15/14 | 2034 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 31 | 2034 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16-а | 2035 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 20 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 4 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Садовая | | 4 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 8 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 6 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 5 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 2 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 1 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 6 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 6 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 21 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 22 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 23 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 12 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Советская | | 11 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Советская | | 12 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 4 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 5 | 2035 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 2-а | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 14 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 2 | 2036 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 6 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Кораблево | | улица Садовая | | 18 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 9 | 2036 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Зарайское | | улица Восточная | | 1 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Зарайское | | улица Восточная | | 2 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Советская | | 1 | 2038 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 1 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 2 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 3 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 4 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 5 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 6 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 7 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 8 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 8 | 2038 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 7 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Большое Дмитриево | | улица Молодежная | | 1 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Большое Дмитриево | | улица Молодежная | | 3 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Большое Дмитриево | | улица Молодежная | | 2 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 7 | 2039 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 15 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Матросова | | 7 | 2039 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Полевая | | 11 | 2040 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Полевая | | 12 | 2040 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Полевая | | 13 | 2040 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 12 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица М. Горького | | 16 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | переулок Советский | | 6 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | с. Сеготь | | улица Советская | | 2 | 2040 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 13 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 10 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 11 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 13 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 9 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Летнево | | улица Юбилейная | | 12 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 6 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица М. Горького | | 17 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 6 | 2040 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 3 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 4 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 11 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 9 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 38 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 43 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 2 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 6/5 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 31 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 15/14 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 10 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 40 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 19 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 17/6 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 21 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 46 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 22/1 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 44 | 2040 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Островского | | 17/5 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 9 | 2041 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 4 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 45/1 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 25 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 42 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 23 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 7 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 36/8 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 10 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 39 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 4 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 8 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 6 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 7 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 13 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16-а | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 2 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 14 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 6 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 7 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 4 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 1 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 2-а | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 8 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 5 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица М. Горького | | 16 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 15 | 2041 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 13 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | переулок Советский | | 6 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 6 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 2 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 6 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 20 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Садовая | | 4 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 9 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 6 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 4 | 2042 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 8 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 5 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 6 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 12 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 6 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица М. Горького | | 17 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 4 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 6 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 8 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 3 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 4 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 11 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Павла Зарубина | | 13 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 23 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заречная | | 2 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 10 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 25 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Ленина | | 16-а | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Приволжская | | 2 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | с. Илья-Высоково | | улица Заводская | | 20 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 2 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 6 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 4 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 14 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Садовая | | 4 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 9 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 7 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 4 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | д. Дубново | | улица Школьная | | 5 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | д. Климушино Большое | | улица Молодежная | | 1 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 6 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 8 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 1-я Производственная | | 8 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Грибоедова | | 6 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 5 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица М. Горького | | 16 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица 2-я Производственная | | 15 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 12 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Советская | | 13 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | переулок Советский | | 6 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Тельмана | | 6 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Пучежский муниципальный район | город Пучеж | | улица Заводская | | 6 | 2044 | капитальный ремонт фасада |