Администрация Пучежского муниципального района

Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2020                                                                                         № 233-п

г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района

от 31.12.2015г № 461-п

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющим правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 461-п «Об утверждении муниципальной программы Пучежского городского поселения  «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района», следующие изменения:

1.1 Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение» подпрограммы «Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание автодорог: - очистка от снега дорог и тротуаров; - россыпь ПГМ) | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог. | Средства муниципального дорожного фонда Пучежского городского поселения | 1933,6 | 1933,7 | 2100,0 | 2370,37 | 2350,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| 2 | Летнее содержание автодорог: -восстановление кюветов дорог; -профилирование грунтовых дорог, дорог со щебеночным покрытием; -восстановление кюветов дорог; -грейдирование дорог; - планировка и подсыпка дорог; -скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка деревьев на обочинах дорог и в местах установки дорожных знаков; -сбор и вывоз грунта и сметание с проезжей части дорог; -полив проезжей части дорог и тротуаров. |  |  | 1933,6 | 1933,6 | 2224,36622 | 2370,37 | 2350,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| 3 | Ямочный ремонт автодорог общего пользования местного значения на территории Пучежского городского поселения. | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог. |  | 770,0 | 1000,0 | 819,0 | 1199,99959 | 3995,4 | 1600,0 | 1600,0 |
| 4 | Ремонт автодороги Пучежского городского поселения по ул. Тельмана. |  |  | 773,307 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт автодорог Пучежского городского поселения по ул. Грибоедова, ул. Мичурина, ул. Маяковского, проезд 4-й безымянный, ул. Горького, ул. Заводская |  |  |  | 2143,77996 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт автодорог Пучежского городского поселения по ул. 30 лет Победы, Крупской, Чехова, Суворова-Кутузова, пер 1-й Первомайский |  |  |  |  | 4881,0 |  |  |  |  |
| 7 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. Советская Пучежского городского поселения Средства дорожного фонда Ивановской области | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог |  |  | 84,67655 1608,8535 | 23,79861 452,17280 |  |  |  |  |
| 8 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. Ленина Пучежского городского поселения. Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  | 95,86711 1821,47414 | 33,53024 637,07409 |  |  |  |  |
| 9 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. 1-я Производственная Пучежского городского поселения Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  | 50,589 961,19031 |  |  |  |  |
| 10 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. Кирова Пучежского городского поселения Средства дорожного фонда Ивановской области | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог |  |  |  | 24,81859 471,55160 |  |  |  |  |
| 11 | Софинансирование на ремонт автодороги по 30 лет Победы Пучежского городского поселения Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  | 25,15856 478,01120 |  |  |  |  |
| 12 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. Заводская Пучежского городского поселения Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  | 41,30717 784,83618 |  |  |  |  |  |
| 13 | Софинансирование на ремонт автодороги по Юрьевецкая Пучежского городского поселения Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  | 41,30717 784,83618 |  |  |  |  |  |
| 14 | Софинансирование на ремонт ул. Крылова г. Пучеж Пучежского муниципального района. Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  |  | 108,07456 2053,41664 |  |  |  |
| 15 | Софинансирование на ремонт ул. Ревоюционная г. Пучеж Пучежского муниципального района. Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  |  | 192,51319 3657,75052 |  |  |  |
| 16 | Софинансирование на ремонт ул. П.Зарубина г. Пучеж Пучежского муниципального района. Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеже Ивановской области (противоаварийные мероприятия) |  |  | 164,0 | 187,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Средства дорожного фонда Ивановской области: Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия) |  |  | 3100,0 | 3552,743 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт тротуаров на территории Пучежского городского поселения: ул. Юрьевецкая, Ленина, Заводская, Шевченко. | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту тротуаров |  |  | 1637,99206 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт тротуаров на территории Пучежского городского поселения: Летний парк, устройство пешеходного перехода на мосту через р. Родинка |  |  |  | 3944,91062 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт тротуаров на территории Пучежского городского поселения. |  |  | 200,0 |  |  | 1641,75 | 200,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 22 | Обследование моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (проектные работы) |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительный контроль по ремонту сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия) |  |  | 28,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Проведение экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Выполнение работ по осуществлению строительного контроля |  |  |  |  | 66,580 |  | 900,0 |  |  |
| 26 | Ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  | 2961,44256 | 1000,0 | 3100,0 | 1400,0 |
| 27 | Софинансирование расходов по ремонту улично-дорожной сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 1790,46626 |  |  |
| 28 | Осуществление расходов на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в т.ч. - средства дорожного фонда Ивановской области; -средства бюджета Пучежского городского поселения |  |  |  |  |  |  | 2190,674,89 2081,14114 109,53375 | 2105,0459 1999,7936 105,25230 | 2233,48937 2121,8149 111,67447 |
| 28.1 | Содержание дорог Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, всего, вт.ч. средства дорожного фонда Ивановской области; -средства бюджета Пучежского городского поселения |  |  |  |  |  |  | 2190,67489 2081,14114 109,53375 | 2105,0459 1999,7936 105,25230 | 2233,48937 2121,8149 111,67447 |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в Пучежском городском поселении Ивановской области |  |  |  |  |  |  | 23618,89 |  |  |

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района и опубликовать в «Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                             И.Н.Шипков