|  |
| --- |
| Герб_района23 |
| Администрация Пучежского муниципального районаИвановской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

**от 29.01.2021 г. № 32-п**

## г. Пучеж

# Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2021-2023 годы

(в редакции постановлений № 461-п от 10.12.2021г., № 31-п от 19.01.2023г., № 588-п от 16.11.2023г., № 4-п от 11.01.2024г., № 543-п от 02.11.2024г.)

В соответствии с [Жилищным кодексом](garantF1://12038291.0) Российской Федерации, [Законом](garantF1://28274150.0) Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области [от 31.12.2013 N 579-п](garantF1://28283087.6000) "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", [от 30.04.2014 N 164-п](garantF1://28283605.1008) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", постановлением администрации Пучежского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2014 №222, «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области,на 2021-2023 годы» от 05.10.2020 № 487-п.

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить краткосрочный [план](#sub_1000) реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2021 - 2023 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Правовом вестнике Пучежского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Пучежского

муниципального района И.Н.Шипков

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 29.01.2021 г. № 32-п

**Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района**

**Ивановской области, на 2021 - 2023 годы**

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 21 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 436,3 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1 365 903,73 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 44 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 421 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1 510 714,11 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 36/8 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 421,5 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1 574 301,48 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 23 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 897,3 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 2 437 356,13 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Приволжская | 8 | 1969 |  | кирпич | 4 | 3 | 1596,9 | 2021 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 4 380 504,30 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 50 лет ВЛКСМ | 8 | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 571,1 | 2021 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 1 566 601,54 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 6/5 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 407,0 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 958 541,98 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Советская | 12 | 1985 |  | кирпич | 5 | 7 | 6218,4 | 2021 | Капитальный ремонт фундамента | 4 087 603,06 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Приволжская | 6 | 1967 |  | кирпич | 4 | 3 | 1567 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 3 690 504,38 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 13 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1373,3 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 3 234 313,76 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 16-а | 1991 |  | панельный | 5 | 6 | 5088,1 | 2022 | Капитальный ремонт крыши | 5 650 645,37 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заводская | 10 | 1968 |  | кирпич | 4 | 1 | 2607,4 | 2022 | Капитальный ремонт крыши | 8 112 667,24 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Советская | 6 | 1981 |  | кирпич | 5 | 6 | 4897,5 | 2022 | Капитальный ремонт фасада | 11 534 298,15 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Советская | 7 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3603,1 | 2022 | Капитальный ремонт крыши | 4 729 741,86 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 2 | 1972 |  | кирпич | 5 | 2 | 1786,4 | 2022 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 4 900 327,43 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 36 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 342,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 789 592,40 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 38 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 337,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 776 467,07 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 40 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 338,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 778 769,76 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 5 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 432,3 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 2 736 185,46 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 11 | 1967 |  | кирпич | 4 | 2 | 1363,6 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 3 512 218,50 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Кирова | 66 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 464,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 1 070 520,58 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 4 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 332,5 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 765 644,43 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Советский | 6 | 1992 |  | кирпич | 5 | 6 | 4845,5 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 5 842 369,60 |
| Итого 23 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 005 792,32 |

# Таблица 2. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год проведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | в том числе, предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей | | | | | |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | элетроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Приволжская | 8 | 2021 | 4 380 504,30 | 757 824,86 | 1 839 804,46 | 442 437,11 | 442 437,11 | 626 415,96 | 271 584,78 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | 50 лет ВЛКСМ | 8 | 2021 | 1 566 601,54 | 271 021,22 | 657 970,02 | 158 228,97 | 158 228,97 | 224 025,40 | 97 126,98 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Заречная | 2 | 2022 | 4 900 327,43 | 847 753,98 | 2 058 129,30 | 494 939,98 | 494 939,98 | 700 751,13 | 303 813,05 |