|  |
| --- |
| Герб_района23 |
| Администрация Пучежского муниципального районаИвановской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 10.12.2021 г. № 461-п

## г. Пучеж

**О внесении изменений в постановление администрации района**

**от 29.01.2021 № 32-п**

В соответствии с [Жилищным кодексом](garantF1://12038291.0) Российской Федерации, [Законом](garantF1://28274150.0) Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области [от 31.12.2013 № 579-п](garantF1://28283087.6000) "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", [от 30.04.2014 № 164-п](garantF1://28283605.1008) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 05.10.2020 № 487-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2021-2023 годы», постановлением администрации Пучежского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2014 № 222-п

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района от 29.01.2021 № 32-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2021-2023 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района и в государственной информационной –телекоммуникационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Пучежского

муниципального района И.Н.Шипков

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 10.12.2021 г. № 461-п

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 29.01.2021 № 32-п

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района**

**Ивановской области, на 2021 - 2023 годы**

# Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Приволжская | 8 | 1969 |  | кирпич | 4 | 3 | 1596,9 | 2021 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 4 380 504,30 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 50 лет ВЛКСМ | 8 | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 571,1 | 2021 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 1 566 601,54 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 6/5 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 407,0 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 958 541,98 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заводская | 10 | 1968 |  | кирпич | 4 | 1 | 2607,4 | 2021 | Капитальный ремонт крыши | 6 004 033,91 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 16-а | 1991 |  | панельный | 5 | 6 | 5088,1 | 2022 | Капитальный ремонт фасада | 4 207 604,30 |
| Пучежский муниципальный район | Затеихинское сельское поселение, с.Зарайское | Клубная | 1 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 392,7 | 2022 | Капитальный ремонт крыши | 904 266,36 |
| Пучежский муниципальный район | Затеихинское сельское поселение, с.Зарайское | Клубная | 2 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 392,3 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 903 345,29 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 34 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 327,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 755 052,05 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 36 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 342,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 789 592,40 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 38 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 337,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 776 467,07 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 40 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 338,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 778 769,76 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Октябрьская | 3 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 339,4 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 781 532,99 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Октябрьская | 1 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 337,8 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 777 848,68 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 3 | 1954 |  | кирпич | 1 | 2 | 426,3 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 981 636,75 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 5 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 432,3 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 995 452,89 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 24 | 1955 |  | кирпич | 2 | 1 | 362,5 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 834 725,13 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 1-я Производственная | 2 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 422,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 973 807,60 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 2-я Производственная | 19 | 1958 |  | кирпич | 1 | 2 | 438,7 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 1 010 190,10 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 30 лет Победы | 14 | 1956 |  | кирпич | 2 | 1 | 429,3 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 988 544,82 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Гоголя | 6 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 333,4 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 767 716,85 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 6 | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 395,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 911 634,97 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 1-я Производственная | 4 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 417,5 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 961 373,08 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Тельмана | 3 | 1954 |  | дерево | 2 | 2 | 420,4 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 968 050,88 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Калинина | 6 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 499,8 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 1 150 884,46 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Кирова | 66 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 464,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 1 070 520,58 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 2/42 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 284,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 654 424,50 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 37/10 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 419,7 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 966 438,99 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 4 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 332,5 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 765 644,43 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Северная | 14-а | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 324,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 746 532,10 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Юрьевецкая | 3 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 339,6 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 781 993,52 |
|  |  | Итого 30 домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 113 732,28 |