|  |
| --- |
| Герб_района23 |
| Администрация Пучежского муниципального районаИвановской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

**от 03.04.2024 г. № 171-п**

## г. Пучеж

# Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области на 2024-2026 год, в Пучежском муниципальном районе

(в редакции постановления от 09.01.2025 № 3-п)

В соответствии с [Жилищным кодексом](garantF1://12038291.0) Российской Федерации, [Законом](garantF1://28274150.0) Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области [от 31.12.2013 N 579-п](garantF1://28283087.6000) "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", [от 30.04.2014 N 164-п](garantF1://28283605.1008) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области,на 2024-2026 годы» от 25.03.2024 № 106-п, постановлением администрации Пучежского муниципального района «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2014 №222,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальный краткосрочный [план](#sub_1000) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области на 2024 - 2026 год в Пучежском муниципальном районе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Правовом вестнике Пучежского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Глава Пучежского муниципального района И.Н. Шипков

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 03.04.2024 г. № 171-п

**Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области на 2024 - 2026 год в Пучежском муниципальном районе**

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2024 - 2026 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Советская | 9 | 1981 |  | кирпич | 5 | 6 | 4874,7 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 6 598 440,96 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 14/26 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 418,4 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2 472 965,05 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 22/4 | 1956 |  | кирпич | 2 | 1 | 405,3 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2 578 514,12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 2-я Производственная | 10 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 601,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 3 607 086,24 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 1-я Производственная | 8 | 1980 |  | кирпич | 5 | 2 | 3942,25 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10 814 104,24 |
| Итого 5 домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 071 110,61 |

# Таблица 2. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год проведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | в том числе, предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей | | | | | |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | элетроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица 1-я Производственная | 8 | 2025 | 10 814 104,24 | 1 870 834,16 | 4 541 905,65 | 1 092 239,79 | 1 092 239,79 | 1 546 426,41 | 670 458,46 |