ОТЧЕТ

об исполнении муниципальных программ за 2025 год

Отчет об исполнении муниципальных программ (далее – МП) за 2025 год составлен комитетом экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района Ивановской области на основании отчетов администраторов МП в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющий правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 16.11. 2015 г. N 410-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующего вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющего правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района" Отчет о реализации МП в 2025 году (Приложение 1) и сводный рейтинг эффективности их реализации (Приложение 2) прилагается.

В 2025 году на территории городского поселения было реализовано 6 муниципальных программ:
1. «Дорожная деятельность на территории Пучежского городского поселения». (утв. Пост.от 09.12.2022 №662-п)
2. «Поддержка и развитие коммунального хозяйства Пучежского городского поселения». (утв. Пост. от 09.12.2022 №664-п)
3.  «Благоустройство на территории Пучежского городского поселения». (утв. Пост.от 09.12.2022 №663-п)
4. «Формирование современной городской среды».(утв. Пост.от 24.11.2017 №656-п, ред. от 24.11.2025 №643-п) 
5. «Управление муниципальной собственностью Пучежского городского поселения». (утв. Пост. от 19.12.2022 №661-п)
6. «Территориальное планирование и градостроительное зонирование Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области». (утв. Пост. от 16.12.2021 №62-п)
Приложение 2 

Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год
Примечание: Программы (подпрограммы) со значком «*» не участвуют в оценке эффективности. Причина указана в графе «выводы и заключения».
	№ п/п
	Наименование 

муниципальной программы
	Степень освоения 

бюджетных средств, 

выделенных 

на реализацию (форма 1)
	Процент 

выполнения 

мероприятий МП
(форма 2)
	Степень достижения ожидаемых результатов реализации МП
	ИТОГО


	ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	
	
	%
	баллы
	%
	баллы
	%
	баллы
	баллы
	

	1
	«Дорожная деятельность на территории Пучежского городского поселения».
	100
	20
	100
	25
	100
	55
	100
	Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями;

- Ожидаемые результаты полностью достигнуты.

	2
	«Поддержка и развитие коммунального хозяйства Пучежского городского поселения».
	100
	20
	100
	25
	100
	55
	100
	Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями;

- Ожидаемые результаты полностью достигнуты.



	3
	«Благоустройство территории Пучежского городского поселения»
	100
	20
	100
	25
	100
	55
	100
	Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями;

- Ожидаемые результаты полностью достигнуты.



	4
	«Формирование современной городской среды»
	100
	20
	100
	25
	100
	55
	100
	Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями;

- Ожидаемые результаты полностью достигнуты.



	5
	«Управление муниципальной собственностью Пучежского городского поселения».
	100
	20
	100
	25
	100
	55
	100
	Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями;

- Ожидаемые результаты полностью достигнуты.



	6
	«Территориальное планирование и градостроительное зонирование Пучежского городского поселения»
	100
	20
	100
	25
	100
	55
	100
	- Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями;

- Ожидаемые результаты полностью достигнуты.


Заместитель главы администрации – 

председатель комитета экономического развития, 

управления муниципальным имуществом, 

торговли, конкурсов, аукционов 

администрации Пучежского муниципального района









  М.В. Борискин
PAGE  
1
Исп. Шалагина Н.В.
8(49345)2-15-37


